Отзыв научного руководителя на материалы предзащиты 1

Проект: SEN Support Platform — цифровая платформа поддержки семей с детьми с особыми образовательными потребностями (планирование занятий, координация сопровождения, дневник развития)

Команда: Ондасын Ақнұр Еркінқызы (SE-2420), Жұмағали Бейбарыс Айбекұлы (SE-2423), Жұпарбай Еркебұлан Ермекұлы (SE-2423)

Научный руководитель: сеньор-лектор Макатов Арстан Кутжанович

Дата: 23 октября 2026 г.

Рассмотрено: репозиторий https://github.com/AknurOE/sen-support-platform (README, docs/, frontend/, backend/), проект YouTrack SSP, презентация к предзащите 1.

Общая оценка

Команда выбрала социально значимую и при этом инженерно содержательную тему. Проблема сформулирована чётко: информация о сопровождении ребёнка с ООП разбросана по мессенджерам и разным приложениям, и у семьи нет контроля над тем, кто видит записи о ребёнке. Объём MVP реалистичен для дипломного проекта, а акцент на разграничении доступа, приватности и аудите даёт достаточную инженерную сложность.

Этап анализа и проектирования выполнен на хорошем уровне: есть proposal, SRS с приоритетами и критериями приёмки, матрица трассируемости, сравнение аналогов и технологий, диаграммы (context, use case, component, ER, DFD), модель угроз и матрица доступа, план верификации с базовым решением для сравнения, а также кликабельный прототип на трёх языках. Роли в команде распределены понятно, у каждого участника есть свои коммиты и pull request'ы.

Замечания и рекомендации

Объём проекта (scope). Объём реалистичен. Прошу удерживать MVP в границах: доступ и роли, профили и связи, занятия, дневник с видимостью записей, аудит. Видеозвонки, оплату и интеграции со школами/клиниками в дипломную версию не включать.

Доказательства актуальности. Опрос из 7 ответов — хорошее начало, но это разведочные данные, а не доказательство. До предзащиты 2 проведите 3–5 полуструктурированных интервью с родителями и специалистами. Требования, которые опираются на один источник, оставьте помеченными как гипотезы.

Обзор литературы. 14 источников — достаточная база. Проверьте, что не менее 8 из них — рецензируемые научные публикации, добавьте 2–3 работы по контролю доступа (RBAC/ABAC) к медицинским и персональным данным и приведите оформление ссылок к единому стилю.

Сравнение аналогов. Ячейки «?» в таблице сравнения нужно либо подтвердить ссылкой на источник, либо явно пояснить как «нет данных в открытых источниках».

Технологии. Выбор React + TypeScript, Go (net/http) и PostgreSQL обоснован требованиями. До развёртывания нужно принять решение о хостинге с учётом требования о локализации персональных данных в РК.

Требования. Каждое требование уровня Must должно быть проверяемым: измеримый критерий приёмки и ссылка на тест в матрице трассируемости.

Архитектура. Диаграммы согласованы между собой, но сейчас фактически реализован только клиент: доменные модели backend не связаны с интерфейсом. На диаграмме компонентов разделите «реализовано» и «запланировано». Начните реализацию с слоя transport/http строго по контракту docs/openapi.yaml.

Прототип. Прототип хорошо показывает ключевые сценарии трёх ролей. Проведите юзабилити-тест на 5 пользователях: сценарии задач, успешность выполнения, время, SUS.

План верификации. Идея «наивного» baseline (API без проверки связей и видимости) сильная, её стоит сохранить. Допущение о пилоте (около 200 семей и 20 специалистов) принимаю, но в отчёте его нужно явно обозначить как допущение. Первыми в CI должны появиться тесты RBAC/IDOR.

Управление проектом и Git. Большая часть коммитов сделана 22–23 октября, а PR #11 и #12 слиты без ревью. Это противоречит требованию о постепенной работе. Дальше: регулярные коммиты каждого участника минимум раз в неделю, каждый PR проверяет другой участник, ID задачи YouTrack указывается в названии ветки и в PR, в задаче YouTrack ставится ссылка на PR. Версию для предзащиты зафиксируйте тегом pre-defense-1.

Данные детей и правовые вопросы. Дневник может содержать сведения о здоровье ребёнка. Проверьте требования Закона РК «О персональных данных и их защите»: согласие законного представителя, сроки хранения, локализация баз данных. Проконсультируйтесь с юристом университета, а до этого работайте только с синтетическими данными.

Приоритет следующего этапа. Первый этап разработки — Access and Profiles: регистрация и вход, токены, RBAC, связи «родитель — ребёнок — специалист», с автотестами доступа.

Заключение

Материалы соответствуют требованиям предзащиты 1 для этапа анализа и проектирования. Проект рекомендуется к предзащите 1. Ключевые задачи до предзащиты 2: реализовать backend (Access and Profiles), собрать дополнительные данные от пользователей и выстроить регулярную историю коммитов с ревью pull request'ов.

Научный руководитель, сеньор-лектор ______________ А. К. Макатов